Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Cadastro de alunos | C | M | A | 1 |
| 2 | Anexo de documentos | C | A | A | 1 |
| 3 | Cadastro do PIA (plano individual do aluno) | C | A | A | 1 |
| 4 | Controlar registros do PIA por ID | C | M | A | 1 |
| 5 | Relatório do PIA | C | M | A | 1 |
| 6 | Exportação dos Relatórios | C | M | M | 1 |
| 7 | Cadastro de evolução/ acompanhamento de cada aluno (histórico) | C | M | A | 1 |
| 8 | Relatório do histórico do aluno | C | M | M | 1 |
| 9 | Cadastrar alertas para acompanhamento | C | A | A | 1 |
| 10 | Tecnologia Open Source | C | A | A | 1 |
| 11 | Controle de segurança da informação | C | A | A | 1 |
| 12 | Banco de dados não relacional | C | A | A | 1 |
| 13 | Acompanhamento dos egressos | I | M | A | 2 |
| 14 | Controle das turmas | I | M | B | 2 |
| 15 | Controle das atividades dos alunos/ agenda cultural | I | M | B | 2 |
| 16 | Cadastro dos parceiros | I | B | B | 2 |
| 17 | Cadastro dos funcionários/ voluntários. | I | B | M | 1 |
| 18 | Sistema integrado das unidades | I | A | A | 2 |
| 19 | Repositório de leis relacionadas aos PCD’S (pessoa com deficiência) | I | M | M | 2 |
| 20 | Calendário mensal/ trimestral e anual  (Planejamento) | I | M | M | 2 |
| 21 | Contatos de emergência | U | B | B | 1 |
| 22 | Relatório de planejamento | U | M | A | 3 |
| 23 | Alertas de acompanhamentos via sms/e--mail | U | A | A | 1 |
| 24 | Relatório de acompanhamento | U | M | A | 1 |
| 25 | Controle de retornos | U | M | B | 1 |
| 26 | Lista de presença/ Controle de frequência dos alunos | U | M | M | 3 |
| 27 | Relatório de frequência dos alunos | U | M | M | 3 |
| 28 | Controle de estoque | U | M | B | 3 |
| 29 | Controle das listas de compras e cardápios | U | M | B | 3 |
| 30 | Agendamento de visitas | U | M | B | 3 |